О результатах подготовки  к ОЗП 2018/2019 г.г.

Чечерская районная инспекция Энергонадзора информирует о результатах подготовки предприятий района к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

Всего потребителей тепловой энергии – 83.

Всего теплоисточников – 59.

По состоянию на 31.08.2018 г.зарегистрированы:

- паспортов потребителей – 83 (100%);

- паспортов теплоисточников – 59 (100%);

Своевременно начали работы по подготовке к ОЗП 2018-2019 г.г. и зарегистрировали паспорта готовности ранее установленных сроков следующие организации:

- Чечерский район газоснабжения;

- ККУП «Чечерсккиновидеосеть»;

- Суд Чечерского района;

- УО «Чечерский государственный профессиональный лицей»;

Добросовестно отнеслись к подготовке к отопительному периоду ответственные лица ОСП «Чечерское» ТУП «Гомельская универсальная база», Отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Чечерского РИК Отдела образования, спорта и туризма Чечерского РИК, УЗ «Чечерская ЦРБ».

КЖУП «Чечерское» получило заключения Госпромнадзора о готовности оборудования котельных к ОЗП одним из первых в Гомельской области, зарегистрировали на них паспорта готовности к 07.08.2018 года.  Ремонтно-подготовительные работы объектов жилищного фонда и промышленных объектов были завершены в запланированные сроки.

Замена тепловых сетей проводилась согласно доведенным  объемам  и в установленные сроки.

В ходе подготовки отдельными потребителями были не соблюдены сроки регистрации паспортов готовности согласно утвержденных Чечерским районным исполнительным комитетом графиков:

По графику          Фактически

- ГУ «Чечерская райветстанция»	09.08.18	29.08.18

- ОАО «МотневичиАгро»	16.08.18	30.08.18

- ОАО «Ботвиново»	17.08.18	28.08.18

- КСУП «РовковичиАгро»	20.08.18	27.08.18

- КСУП «Свинокомплекс Чечерский»	20.08.18	28.08.18

- ОАО «Полесье»	21.08.18	31.08.18

- КМУ «Чечерское ПМС»	23.08.18	28.08.18

- ОАО «Чечерскагротехсервис»	24.08.18	30.08.18